NOTE COLLEGIALE V2.1 CONSOLIDEE

Adequation Contrats — Protection des Biens (HOME)

Roue des Besoins Assurance — Baloise Luxembourg

Mars 2026

NOTE DECISIONNELLE POUR COMITE PRODUIT

Version 2.1 consolidee — 28 mars 2026

14 agents specialises contributeurs

PM • Insurance PM Habitation • Sales Architect • Compliance Officer • Legal Counsel

Risk Manager • Internal Audit • Senior Underwriting Expert • Actuaire Senior

Process Architect • IT Architect • Security Architect • QA Expert • Art Director

# 1. Executive summary

VERDICT : GO CONDITIONNEL

Le recentrage sur la protection des biens (MRH Luxembourg) transforme un projet a risque eleve et perimetre flou en un projet maitrisable, testable et commercialement credible.

## Ce qui change fondamentalement par rapport a la V1

- L’article 9 RGPD (donnees de sante) ne s’applique plus — le bloqueur le plus lourd de la V1 disparait

- 16 garanties MRH au lieu de 48+ multi-produits — le referentiel est fini et bornable

- 5 assureurs luxembourgeois au lieu de 15+ — le dictionnaire de mapping est gerable

- L’AI Act Annexe III.5(b) ne couvre pas la MRH — la charge reglementaire IA s’allege massivement

- La DPIA reste necessaire mais plus legere (1-2 semaines au lieu de 3-4)

## Recommandation

Lancer sur le perimetre MRH uniquement, avec une Phase 0 de validation marche (CTA factice, 4 semaines), puis une Phase 1 en extraction automatique PDF natifs via pdf-parse + Mistral Large (texte seul). La restitution est categorique (detecte / detecte avec reserve / non detecte / non evaluable), jamais en pourcentage, toujours sous reserve. Le dev backend, le CTA factice et l’ecran d’upload peuvent demarrer immediatement. L’ecran de restitution client, le PDF export et les wordings des statuts sont bloques jusqu’a validation IDD par le service juridique Baloise Luxembourg. Ne pas etendre au-dela de HOME avant d’avoir mesure la precision reelle sur 50+ contrats.

# 2. Definition stricte du perimetre

## 2.1 Ce qui est DANS le scope (liste fermee)

### a) Garanties coeur de protection des biens

| # | Garantie normalisee | Criticite |
| --- | --- | --- |
| G01 | Incendie et evenements assimiles | A - critique |
| G02 | Degats des eaux et gel | A - critique |
| G03 | Vol / cambriolage / vandalisme | A - critique |
| G04 | Bris de glace | B - utile |
| G05 | Tempete / grele / neige | A - critique |
| G06 | Catastrophes naturelles / inondation | A - critique |
| G07 | Dommages electriques | B - utile |
| G08 | RC occupant / RC locataire | B - utile |

### b) Parametres contractuels critiques

| # | Parametre | Criticite |
| --- | --- | --- |
| P01 | Capital batiment (proprietaire) | A - critique |
| P02 | Capital contenu mobilier | A - critique |
| P03 | Franchise generale | A - critique |
| P04 | Franchise specifique vol | B - utile |
| P05 | Franchise specifique degats des eaux | B - utile |
| P06 | Sous-limite objets de valeur | B - utile |
| P07 | Mode d’indemnisation (valeur a neuf : oui/non) | B - utile |
| P08 | Date d’effet / date d’echeance | A - critique |
| P09 | Assureur / nom du produit | A - critique |
| P10 | Prime annuelle TTC | C - indicatif |

### c) Elements laisses en “non evaluable”

| Element | Raison |
| --- | --- |
| Perimetres detailles des garanties | Defini dans les CG, pas dans les CP/TRG |
| Exclusions (liste complete) | Trop longues, nuancees, contextuelles |
| Regime de vetuste detaille | Formules complexes dans les CG |
| Obligations de l’assure | Non extractibles automatiquement |
| Regle proportionnelle de capitaux | Dans les CG, pas dans les CP |
| Clauses d’indexation | Variables, cachees, non standardisees |
| Conditions de resiliation | Hors perimetre adequation |

## 2.2 Ce qui est HORS scope

| Element exclus | Justification |
| --- | --- |
| Assurance auto (DRIVE) | Autre quadrant, autre structure |
| Prevoyance (B-SAFE) | Donnees de sante art. 9 RGPD = bloqueur |
| Voyage (TRAVEL) | Contrats courts, faible enjeu |
| Epargne / pension (FUTUR) | Reglementation distincte |
| RC vie privee standalone | Contrat separe, pas un MRH |
| Protection juridique standalone | Idem |
| Assistance | Garantie de service, pas de dommages aux biens |
| Cyber / e-reputation / animaux / scolaire | Hors protection des biens |

Regle : si c’est absent de cette liste, c’est HORS scope.

# 3. Proposition de valeur produit reelle

## 3.1 A quoi sert cette fonctionnalite

Ce qu’elle fait : elle permet a un client ayant complete le questionnaire “biens” d’uploader son contrat MRH actuel pour obtenir une premiere lecture automatique de son contenu, comparee a ses besoins declares.

Ce qu’elle ne promet PAS :

- Ce n’est PAS un audit de couverture

- Ce n’est PAS un conseil en assurance

- Ce n’est PAS une comparaison de prix

- Ce n’est PAS un certificat de couverture

- Ce n’est PAS une recommandation de produit Baloise

## 3.2 Wording CTA retenu

Wording : “Faites le point sur votre assurance habitation”

Sous-titre : “Identifiez les garanties presentes dans votre contrat — et celles qui ne le sont pas.”

Condition : quadrant biens complete + contrat MRH declare (home_coverage_existing !== ’none’)

# 4. Qualification reglementaire et juridique

## 4.1 Position IDD : COMPARAISON INFORMATIVE (niveau b)

| Niveau IDD | Description | Fonctionnalite MRH ? |
| --- | --- | --- |
| a) Information pure | “Votre contrat mentionne X, Y, Z” | Partiellement |
| b) Comparaison | “Votre contrat mentionne X mais pas Y par rapport a vos besoins declares” | OUI |
| c) Recommandation | “Nous vous suggerons de souscrire Z” | NON |
| d) Conseil | “Au vu de votre situation, nous recommandons...” | NON |

BLOQUANT : qualification a valider par le juridique Baloise AVANT mise en production de l’ecran de restitution. Le backend et l’upload peuvent demarrer sans attendre.

## 4.2 Impact RGPD

| Critere | V1 (4 quadrants) | MRH uniquement |
| --- | --- | --- |
| Donnees de sante (art. 9) | OUI | NON |
| Consentement art. 9 | Obligatoire | Non necessaire |
| DPIA | Complexe (3-4 sem.) | Allegee (1-2 sem.) |
| Transfert hors UE | A evaluer | Mistral = Paris, pas de transfert |

## 4.3 Disclaimers

Avant upload :

En important votre contrat, vous autorisez Baloise a analyser automatiquement son contenu pour le comparer a vos besoins declares. Cette analyse est fournie a titre informatif et ne constitue ni un conseil en assurance, ni un avis sur l’adequation de votre couverture. Votre document est supprime apres analyse.

Avec les resultats :

Cette analyse repose sur les informations lisibles de votre contrat et sur vos reponses au questionnaire. Elle ne se substitue pas a la lecture de vos conditions generales et particulieres. Consultez votre conseiller pour une analyse detaillee.

Dans le PDF/export :

Document genere automatiquement a titre informatif. Ne constitue pas un conseil en assurance au sens de la Directive sur la Distribution d’Assurance (IDD). Les resultats sont soumis aux reserves liees a la qualite de l’extraction documentaire.

## 4.4 Formulations interdites

| INTERDIT | ACCEPTABLE |
| --- | --- |
| “Vous etes bien assure” | “Cette garantie semble presente dans votre contrat” |
| “Il vous manque la garantie X” | “Cette garantie n’a pas ete detectee dans votre document” |
| “Vous devriez augmenter votre capital” | “Un ecart possible a ete identifie” |
| “Vous n’etes pas protege” | “Nous n’avons pas identifie cette garantie dans votre document” |
| Score en pourcentage | Statut qualitatif (detecte / non detecte / non evaluable) |
| “Sous-assure” | “Ecart possible entre le capital assure et votre estimation” |

# 5. Modele metier d’adequation

## 5.1 Les 4 statuts

| Statut | Libelle FR | Libelle DE | Icone | Couleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| detected | Detecte dans votre contrat | In Ihrem Vertrag erkannt | Check | Ambre (PAS vert) |
| partial | Detecte avec reserve | Mit Vorbehalt erkannt | Triangle | Ambre fonce |
| not_detected | Non detecte dans ce document | In diesem Dokument nicht erkannt | Croix | Rouge doux |
| not_evaluable | Non evaluable | Nicht bewertbar | ? | Gris |

Risk Manager : le statut “detecte” utilise une icone AMBRE, pas verte. L’ambre signale “a priori present, mais a verifier”.

Actuaire : si la confiance d’extraction < 0.75, le statut est “non evaluable”, JAMAIS “detecte”.

## 5.2 Phrases d’accompagnement client

- Detecte : “Cette garantie semble presente dans votre contrat. Verifiez les conditions exactes avec votre conseiller.”

- Avec reserve : “Cette garantie semble presente mais un ecart possible a ete identifie (franchise, plafond ou sous-limite).”

- Non detecte : “Nous n’avons pas identifie cette garantie dans votre document. Cela ne signifie pas necessairement qu’elle est absente de votre contrat.”

- Non evaluable : “L’information n’a pas pu etre extraite de maniere fiable. Consultez votre contrat ou votre conseiller.”

## 5.3 Seuils de reference

| Champ | Seuil “detecte” | Seuil “detecte avec reserve” | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital contenu | >= 70% de la tranche declaree | 40-70% de la tranche | Questionnaire / extraction |
| Franchise principale | <= 500 EUR | 501-1 500 EUR | Standard marche LU |
| Franchise DDE | <= 300 EUR | 301-1 000 EUR | Standard marche LU |
| Sous-limite objets de valeur | >= 30% du capital contenu | 15-30% | Ratio Baloise HOME |
| RC occupant (plafond) | >= 2 500 000 EUR | 1 500 000 - 2 500 000 EUR | Norme marche LU |

Ces seuils sont des INDICATEURS, pas des verdicts. Tout statut “detecte” porte la mention “sous reserve”.

# 6. Referentiel metier HOME

16 garanties normalisees avec synonymes assureurs LU (FR/DE), type de donnee, criticite (A/B/C), extractibilite et piege principal. Voir le referentiel complet en annexe du document source.

CP + TRG = base minimale viable. L’IPID est un bonus pour confirmer presence/absence.

# 7. Architecture fonctionnelle cible

## 7.1 Parcours client

Etape 1 : DECLENCHEMENT

Questionnaire biens complete + contrat MRH declare

→ CTA “Faites le point sur votre assurance habitation”

Etape 2 : UPLOAD

“Importer votre document”

Formats : PDF (recommande), JPEG, PNG — 10 Mo max

Sous-texte : “Pour une analyse automatique, importez de preference

le PDF recu de votre assureur.”

Disclaimer consent (checkbox)

Etape 3 : CONFIRMATION (1 ecran, 2 champs pre-remplis)

Type de bien + Statut (proprietaire/locataire)

Etape 4 : TRAITEMENT

PDF natif → extraction automatique Mistral

Scan/image → message + saisie manuelle

Etape 5 : RESULTAT

Synthese par statut + detail par garantie + disclaimer

CTA : “Prendre RDV avec un conseiller”

Etape 6 : ACTION

RDV → lead qualifie | PDF → trace audit

## 7.2 Matrice de demarrage IDD

Regle : tout ce qui ne montre pas de resultat au client peut demarrer avant validation IDD.

| Composant | Avant IDD ? | Condition |
| --- | --- | --- |
| Backend (migration, extraction, moteur, Zod) | OUI | Aucune |
| CTA factice (Phase 0) | OUI | Ne delivre aucun resultat |
| Ecran d’upload + confirmation | OUI | Collecte un document, ne restitue rien |
| Ecran de restitution des resultats | NON | Affiche des statuts = risque IDD |
| Wordings des statuts client | NON | Valides avec le juridique |
| PDF export adequation | NON | Contient les resultats |
| Parcours conseiller | NON | Idem |

## 7.3 UX de l’incertitude

- Statuts visuellement distincts : check ambre, triangle ambre fonce, croix rouge doux, “?” gris

- “Non evaluable” visuellement DISTINCT de “non detecte”

- Presentation : detecte d’abord, puis reserves, puis non detectes

- Chaque statut accompagne d’une phrase factuelle + renvoi conseiller

# 8. Position technologique

## 8.1 Contexte

Le scope MRH Luxembourg est un domaine considerablement plus restreint que la V1 : 5 assureurs, 16 garanties, 2 langues. Cela reduit la complexite, mais ne l’elimine pas. Les contrats MRH luxembourgeois presentent une heterogeneite reelle : conventions de presentation differentes, terminologie variable entre assureurs, champs parfois absents ou fusionnes. Ce n’est plus un probleme de comprehension ouverte du langage naturel, mais ce n’est pas non plus un simple pattern matching. C’est un probleme de structuration guidee avec supervision humaine legere.

## 8.2 Recommandation : Option B — pdf-parse + Mistral Large

| Critere | A : OCR + regles | B : pdf-parse + LLM | C : Full LLM vision |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision PDF natifs | 80-88% | 92-96% | 93-96% |
| Precision scans | 0% | 70-80% | 88-93% |
| Testabilite CI/CD | Excellente | Partielle | Faible |
| Cout mensuel (500p) | 0 EUR | 8-15 EUR | 15-25 EUR |
| Maintenance prompt | N/A (dict. lourd) | Legere (revue trim.) | Legere |
| Risque hallucination | Zero | Faible | Modere |
| Gestion FR/DE | Rigide | Excellente | Excellente |

Le LLM remplace le dictionnaire de regles explicite, pas le besoin de normalisation. Le prompt MRH contient une table de mapping des 16 garanties avec leurs synonymes FR/DE. Ce prompt est un artefact a maintenir : revise a chaque ajout d’assureur et lors du monitoring mensuel.

Le LLM est un accelerateur, pas un pilote automatique. Prevoir 0.5 jour/mois de maintenance du prompt et du monitoring qualite.

## 8.3 Automatise / Supervise / N’essaie pas

| On automatise | On supervise | On n’essaie pas |
| --- | --- | --- |
| Extraction texte via pdf-parse | Taux “non evaluable” par assureur | Interpretation des CG |
| Structuration JSON via Mistral | Correction utilisateur par champ | Extraction des exclusions |
| Validation Zod (enum, bornes) | Coherence vs avis conseiller (20 cas/mois) | Detection sous-assurance |
| Detection PDF natif vs scan | Revue prompt trimestrielle | Champs inconnus → non evaluable |
| Classification MRH / non-MRH | Alertes hallucination | Documents manuscrits |

## 8.4 Schema TypeScript

export type MrhGuaranteeId =

| 'fire' | 'water_damage' | 'theft' | 'glass_breakage'

| 'storm' | 'natural_disaster' | 'electrical_damage'

| 'liability' | 'valuables'

export type AdequacyStatus = 'detected' | 'partial' | 'not_detected' | 'not_evaluable'

# 9. Strategie de phasage

## Phase 0 : Validation marche (4 semaines)

| Element | Detail |
| --- | --- |
| Action | CTA factice “Faites le point” sur ResultsPage |
| Seuil GO | > 10% taux de clic |
| Seuil NO-GO | < 5% |
| Effort | 2 jours dev |
| En parallele | IDD + DPIA + constitution corpus |

## Phase 1 : Minimale credible (6-8 semaines)

| Element | Detail |
| --- | --- |
| Scope | PDF natifs auto + images acceptees (redirigees vers saisie manuelle). 5 assureurs LU. |
| Extraction | pdf-parse + Mistral Large (texte seul). Pas de vision. |
| Fallback | Document non exploitable auto → saisie manuelle. Aucune promesse d’analyse auto pour les images. |
| Adequation | Moteur TypeScript, 4 statuts, deterministe |
| GO/NO-GO | IDD validee + DPIA + precision A >= 85% + faux positifs < 10% + coherence conseiller >= 75% |

## Phase 2 : Enrichissement (6-10 semaines apres Phase 1)

| Element | Detail |
| --- | --- |
| Scope | Scans/photos via Pixtral. IPID pour validation croisee. |
| Garanties | Ajout des 8 garanties B |
| GO/NO-GO | Precision >= 85% en production + correction < 30% + feedback conseillers |

# 10. Risques majeurs

| # | Risque | Prob. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Faux positif “detecte” | Elevee | Critique | Ambre (pas vert), confiance >= 0.75, disclaimer, CTA conseiller |
| R2 | Requalification IDD | Faible | Bloquant | Qualification prealable, formulations interdites, CTA identique |
| R3 | Sous-assurance non detectee | Elevee | Majeur | Message pedagogique, alertes seuils, renvoi conseiller |
| R4 | Interpretation abusive client | Moyenne | Majeur | Disclaimer permanent, “sous reserve” systematique |
| R5 | Heterogeneite contrats LU | Elevee | Significatif | Prompt MRH + monitoring par assureur + fallback non evaluable |
| R6 | Fuite donnees concurrentielles | Faible | Majeur | Zero retention source, pas de stockage texte brut |
| R7 | Hallucination LLM | Moyenne | Significatif | Zod strict, enum ferme, confiance < 0.75 → non evaluable |
| R8 | Derive du prompt | Elevee | Significatif | Monitoring mensuel, revue prompt trimestrielle |
| R9 | Indisponibilite Mistral | Faible | Significatif | Fallback saisie manuelle, retry backoff |
| R10 | Reputation | Faible | Critique | Beta fermee obligatoire (4 sem., 20 clients) |

# 11. KPIs et criteres de succes

## 11.1 Appetence (Phase 0)

| KPI | GO | NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Taux de clic CTA | > 10% | < 5% |
| Completion upload | > 40% | < 20% |

## 11.2 Qualite — 3 niveaux

| KPI | Build interne | Beta fermee | Ouverture elargie |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision champs A | >= 75% | >= 85% | >= 90% |
| Precision champs B | >= 60% | >= 70% | >= 80% |
| Faux positifs “detecte” | < 20% | < 10% | < 5% |
| Non evaluable / garantie A | < 40% | < 25% | < 15% |
| Coherence avis conseiller | N/A | >= 75% | >= 85% |
| Reclamation client | N/A | < 5% | < 2% |
| Correction utilisateur | N/A | < 30% | < 15% |

Build → Beta : seuils Build + IDD + DPIA

Beta → Ouverture : seuils Beta pendant 4 semaines + zero incident critique

Si seuils Beta non atteints apres 6 semaines : STOP, recalibration, nouveau cycle beta

## 11.3 Transformation commerciale

| KPI | Cible |
| --- | --- |
| Adequation → RDV conseiller | > 25% |
| RDV → offre | > 40% |

# 12. Estimation de charge

## Phase 0 + Phase 1 : 37 jours = 8-9 semaines

| Poste | Estimation |
| --- | --- |
| CTA factice | 2 jours |
| Migration Supabase | 2 jours |
| Background Function (pdf-parse + Mistral) | 5 jours |
| Prompt engineering + calibration | 5 jours |
| Moteur adequation TS + tests | 4 jours |
| Schema Zod + validation | 2 jours |
| UI upload + confirmation + resultats | 5 jours |
| PDF export | 2 jours |
| RGPD (delete/export) | 1 jour |
| Audit trail | 1 jour |
| Tests + corpus 50 contrats + annotation | 8 jours |
| TOTAL | 37 jours |

## Corpus structure

| Niveau | Taille | Usage |
| --- | --- | --- |
| Calibration | 15-20 contrats | Dev, iterations prompt, tests |
| Pilote | 30-40 contrats | Beta fermee, mesure des seuils |
| Go-live | 50+ contrats | Decision finale |

En dessous de 30 contrats (4+ assureurs), on ne peut pas conclure. En dessous de 50, pas d’ouverture elargie.

## Prerequis bloquants

| Prerequis | Responsable | Delai | Bloque |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualification IDD | Juridique Baloise | 2-4 sem. | Ecran restitution |
| DPIA allegee | DPO Baloise | 1-2 sem. | Production |
| Corpus 50 contrats | PM + UX | 3-6 sem. | Prompt + tests |
| Validation disclaimers | Juridique | 1-2 sem. | Production |

# 13. Recommandation finale collegiale

GO CONDITIONNEL — PERIMETRE MRH UNIQUEMENT

## Lancer MAINTENANT

- CTA factice sur ResultsPage (2 jours) — mesure appetence 4 semaines

- Qualification IDD avec le juridique Baloise (en parallele)

- DPIA allegee MRH (en parallele)

- Constitution corpus 50 contrats MRH reels multi-assureurs

- Dev backend + upload : migration Supabase + Background Function + moteur + ecran upload

## REPOUSSER

| Element | Reporte a | Raison |
| --- | --- | --- |
| Scans / photos (vision) | Phase 2 | Effort +30%, risque OCR |
| Extension auto / prevoyance | Phase 3 (S2 2027) | Art. 9 RGPD + AI Act |
| Score en pourcentage | JAMAIS | Fausse precision |
| Comparaison de prix | JAMAIS | Hors IDD |
| Stockage long terme documents | JAMAIS | RGPD + secret des affaires |

## INTERDIRE

- Toute formulation suggestive ou directive

- Tout statut “detecte” en vert (uniquement ambre)

- Tout CTA contextuel lie a un statut particulier

- Tout stockage du document source ou du texte brut

- Toute extraction des Conditions Generales

- Tout verdict automatique de sous-assurance

## Decision CPO

Lancer Phase 0 (CTA factice) + dev backend + ecran d’upload immediatement. Bloquer l’ecran de restitution et les wordings jusqu’a validation IDD. Constituer le corpus de 50 contrats en parallele. Go beta fermee uniquement si precision champs A >= 85%, faux positifs < 10%, coherence conseiller >= 75%.

Budget : 8-9 semaines dev (1 developpeur) + 8-15 EUR/mois API Mistral + 0.5 jour/mois maintenance prompt.

Pre-requis : IDD + DPIA + corpus 50 contrats.

Go/No-Go Phase 1 : CTA > 10% ET IDD favorable ET DPIA validee ET precision A >= 85% ET faux positifs < 10% ET coherence conseiller >= 75%.

Note etablie le 28 mars 2026 par le college des 14 agents specialises pour decision en comite produit.