SYNTHESE COLLEGIALE

Fonctionnalite d'adequation contrats

Decision GO / NO-GO

Roue des Besoins Assurance — Baloise Luxembourg

Analyse collegiale de 14 agents specialises

Mars 2026

# Table des matieres

1. Verdict global

2. Synthese par equipe

2.1 Team Produit & Strategie

2.2 Team Gouvernance & Conformite

2.3 Team Technique Assurance

2.4 Team IT & Securite

2.5 Team Ops

2.6 Team Creative

3. Convergences majeures (14/14)

4. Divergences et arbitrages

5. Benchmark Extraction Automatique

5.1 Solutions evaluees (8)

5.2 Scoring consolide

5.3 Divergences inter-agents (7)

5.4 Recommandation PM : scenario retenu

5.5 Architecture cible

5.6 Roadmap extraction

6. Pre-requis avant developpement (Gates)

7. Estimation de charge

8. Risques residuels

9. Recommandation finale consolidee

Annexe A : Standards du marche luxembourgeois

Annexe B : Fichiers d'implementation

Annexe C : Protocole QA benchmark (223 cas de test)

# 1. Verdict global

VERDICT : GO CONDITIONNEL (unanime, 14/14 agents)

Aucun agent n'a emis d'avis NO-GO. Tous convergent vers un GO sous conditions, avec des pre-requis variant selon le domaine. Les 3 conditions bloquantes transverses sont :

| # | Condition suspensive | Porte par |
| --- | --- | --- |
| C1 | Qualification IDD tranchee (information vs conseil) avant toute ligne de code | Compliance + Legal |
| C2 | DPIA realisee et validee (donnees sensibles, art. 9 RGPD pour sante) | Compliance + Security |
| C3 | Phase 1 = upload automatise avec extraction intelligente (pas de saisie manuelle) | IT Architect + Product Manager |

Note strategique : L'approche retenue est l'upload direct de documents (PDF, photo) avec extraction automatique. L'utilisateur ne fait qu'uploader ses contrats — le systeme se charge de l'analyse. Simplicite maximale cote utilisateur, complexite geree cote serveur.

# 2. Synthese par equipe

## 2.1 Team Produit & Strategie

### Product Manager (LEAD)

Avis : GO conditionnel — fake CTA d'abord pour mesurer l'appetence

Proposition de valeur forte : passer du declaratif approximatif au factuel ancre dans les contrats reels

Upload simple + analyse automatique = experience utilisateur fluide

KPI cle : taux de clic sur CTA "Verifier ma couverture" > 15%

Risque : Risque principal : qualite d'extraction OCR sur documents varies

### Sales Architect

Avis : GO — forte valeur commerciale

Le gap documente (besoin vs couverture) est un levier de conversion majeur

Formation conseillers necessaire (lecture resultats adequation + posture non-agressive)

Condition : Wording neutre et factuel, pas de recommandation produit Baloise directe

### Decision Scientist

Avis : GO — moteur d'adequation techniquement faisable

3 couches : extraction automatique (OCR) → matching engine → generation d'actions

Score de confiance : high >= 0.75, medium 0.45-0.74, low < 0.45

Statuts categoriques par garantie : couvert / partiel / non couvert / non evaluable

Alerte : Eviter la fausse precision — pas de score d'adequation a 73.2%

## 2.2 Team Gouvernance & Conformite

### Compliance Officer

Avis : GO SOUS CONDITIONS STRICTES

Qualification IDD obligatoire : l'outil doit etre qualifie "information" (pas "conseil")

Disclaimer obligatoire : "Cette analyse ne constitue pas un conseil en assurance"

Consentement explicite RGPD avant tout upload de contrats

Si donnees de sante (prevoyance) : consentement art. 9 separe

BLOQUANT : Sans qualification IDD, le projet ne peut pas demarrer

### Legal Counsel

Avis : GO sous conditions suspensives

Responsabilite : si l'outil dit "vous etes couvert" alors que non → risque contentieux

Propriete intellectuelle : contrats uploades = propriete du client, pas d'exploitation

Secret des affaires : donnees concurrentielles non exploitables a des fins commerciales

Condition : Faire valider le disclaimer par le service juridique Baloise Luxembourg

### Risk Manager

Avis : GO conditionnel avec 4 gates de validation

Risque reputation : faux positif "couvert" → sinistre non couvert → blame Baloise

Risque reglementaire : requalification en conseil par le CAA

Risque donnees : fuite de contrats concurrents → sanctions CNPD

Gates : (G1) DPIA, (G2) IDD, (G3) UAT metier, (G4) revue juridique pre-prod

### Internal Audit

Avis : GO conditionnel — maturite actuelle 1/5 pour le perimetre documents

Audit trail complet requis (upload, extraction, suppression)

Mise a jour du plan d'audit annuel pour inclure le nouveau perimetre

## 2.3 Team Technique Assurance

### Actuaire Senior

Avis : GO avec reserves methodologiques

Adequation DOIT rester categorique (couvert/non/partiel), PAS numerique

Referentiel 30 garanties = estimation basse, prevoir 40-50 pour le marche LU

Frontaliers (45% de l'emploi) = point nevralgique

Reserve : Ne pas afficher de pourcentage d'adequation — icones couvert/non couvert

### Process Architect

Avis : GO — workflow en 7 phases

Upload → Consentement → Extraction auto → Validation utilisateur → Matching → Rapport → Actions

### Insurance Product Manager

Le mapping garanties/quadrants doit etre valide avec l'equipe technique Baloise

Prevoir un statut "non evaluable" pour les garanties hors perimetre Baloise

## 2.4 Team IT & Securite

### IT Architect

Avis : GO — pipeline d'extraction automatique

Pipeline : Upload PDF/photo → OCR (Google Document AI EU) → Extraction structuree → Matching → Adequation

Bucket Supabase Storage prive avec RLS par profile_id

Moteur d'adequation TypeScript (fonction pure, testable)

Alerte : Ne PAS reproduire le dual scoring TS + PL/pgSQL

### Security Architect

Avis : GO sous 3 bloqueurs absolus

DPIA obligatoire avant toute implementation

Consentement art. 9 si donnees de sante

Bucket Supabase prive + chiffrement at-rest + validation magic bytes des fichiers

RLS sur toutes les nouvelles tables + mise a jour delete_my_data/export_my_data

### QA Expert

Avis : GO conditionnel — cahier de test complet prepare

70 cas de test en 6 domaines : Upload (19), OCR (14), Matching (12), Scoring (11), Restitution (7), E2E (7)

Architecture CI/CD 3 niveaux : mocks → Tesseract local → API reelle nightly

Corpus de 22 documents de test specifies (PDF natifs, scans, photos, HEIC, corrompus)

Phasage QA : V1 PDF natifs Baloise → V2 multi-assureurs → V3 photos/HEIC

## 2.5 Team Ops

### Underwriting Expert

Avis : GO conditionnel (confiance 85/100)

Structure contrats LU en 5 couches : CP, TRG, CG, CS/Avenants, IPID

48 garanties identifiees : DRIVE (12), HOME (16), TRAVEL (7), B-SAFE (9), FUTUR (4)

Matrice d'extractibilite :

| Fiabilite | Parametres | Confiance |
| --- | --- | --- |
| Fiable | Assureur, produit, dates, prime, niveau couverture global | > 80% |
| Moderee | Plafonds, garanties detaillees, franchises | 55-75% |
| Non fiable | Exclusions, mode d'indemnisation, conditions de garantie | < 40% |

Differences structurelles entre assureurs LU (Baloise, Foyer, La Lux, AXA, Lalux)

Piege #1 : sous-assurance detectable en croisant capital assure vs valeur declaree

Piege #2 : contrats multi-risques a decomposer en sous-garanties

Frontaliers : contrats FR/BE/DE non directement comparables → statut "non evaluable"

## 2.6 Team Creative

### Art Director

Avis : GO — direction UX complete

Upload drag & drop + photo mobile (simple, rapide)

Feedback progressif pendant extraction (barre de progression par etape)

Resultats : synthese visuelle avant le detail

Codes couleur : vert (couvert), ambre (partiel), rouge (gap), gris (non evaluable)

Page dediee /results/:id/adequation

# 3. Convergences majeures (consensus 14/14)

| # | Point de convergence | Agents concordants |
| --- | --- | --- |
| 1 | Upload automatise — l'utilisateur uploade, le systeme analyse | 14/14 |
| 2 | Qualification IDD obligatoire avant dev | Compliance, Legal, Risk, Audit, Sales |
| 3 | DPIA obligatoire | Compliance, Security, Risk, Legal |
| 4 | Adequation categorique (couvert/non/partiel), pas de % | Actuaire, Decision Scientist, PM |
| 5 | Disclaimer non-conseil obligatoire | Compliance, Legal, Risk, Sales |
| 6 | Referentiel garanties a valider avec le metier (30 = plancher) | Actuaire, Underwriting, QA, PM |
| 7 | Frontaliers = point nevralgique | Underwriting, Actuaire, PM |
| 8 | Page dediee (pas surcharger ResultsPage) | QA, Art Director, Process Architect |
| 9 | Moteur adequation TypeScript unique | IT Architect, QA |
| 10 | Mise a jour delete_my_data / export_my_data | Security, QA, Compliance |

# 4. Divergences et arbitrages necessaires

| Sujet | Position A | Position B | Arbitrage recommande |
| --- | --- | --- | --- |
| Score numerique vs categorique | Decision Scientist : score de confiance chiffre (0-1) | Actuaire : categorique uniquement | Categorique pour l'utilisateur, score interne pour le conseiller |
| CTA factice vs dev direct | Product Manager : fake CTA pour mesurer | Process Architect : dev direct 16 sem. | Fake CTA d'abord (2j dev, 4 sem. mesure) |
| Referentiel ouvert vs ferme | QA : option "Autre" avec champ libre | Underwriting : referentiel ferme | Ferme + backlog d'enrichissement |
| Service OCR | IT Architect : Google Document AI EU | QA : Tesseract.js local possible | Google Document AI EU (qualite FR/DE superieure) |

# 5. Benchmark Extraction Automatique de Contrats

L'approche retenue est l'extraction automatique : l'utilisateur uploade ses contrats (PDF ou photo), le systeme se charge de tout. Pour selectionner la solution technologique d'extraction, un benchmark a ete realise par 7 agents specialises (IT Architect, Security Architect, Compliance Officer, Underwriting Expert, QA Expert, Decision Scientist, Product Manager). 8 solutions ont ete evaluees sur 10+ criteres ponderes.

## 5.1 Solutions evaluees

| Solution | Type | Hebergement EU | Cout 500p/mois | Integration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mistral AI (Pixtral Large) | LLM Vision | Natif (Paris) | 15-25 EUR | 4-5 jours |
| Google Document AI | OCR structure | Region EU dispo | 7-15 EUR | 8-12 jours |
| AWS Textract | OCR structure | Region EU dispo | 7-10 EUR | 7-10 jours |
| Azure Doc Intelligence | OCR structure | Region EU dispo | 50-75 EUR | 6-9 jours |
| GPT-4 Vision (OpenAI) | LLM Vision | PAS EU — ELIMINE | 40-80 EUR | 3-4 jours |
| Claude/Bedrock (Anthropic) | LLM Vision | EU via Bedrock | 50-100 EUR | 5-7 jours |
| Tesseract.js | OCR local | Local (zero cloud) | 0 EUR | 3-4 jours |
| Hybride Tesseract + LLM | OCR + LLM | Mixte | 8-12 EUR | 6-8 jours |

GPT-4 Vision est elimine : transfert US de donnees de contrats d'assurance incompatible avec les exigences RGPD/CNPD pour Baloise Luxembourg. Non negociable.

## 5.2 Scoring consolide

Scoring IT Architect (technique, /125) :

| Solution | RGPD EU [x3] | Qualite photo [x3] | Comprehension metier [x3] | Cout [x2] | Simplicite [x2] | SCORE /125 | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mistral AI | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 107 | 1er |
| Google DocAI | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 90 | 2e |
| Azure DocAI | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 82 | 3e |
| Hybride Tess+LLM | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 82 | 3e |
| Claude/Bedrock | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 77 | 5e |
| AWS Textract | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 77 | 5e |
| Tesseract.js | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 72 | 7e |

Scoring PM (strategique, /5 — criteres ponderes C1 a C7) :

| Solution | C1 Extraction (25%) | C2 RGPD (25%) | C3 Integration (15%) | C4 Testabilite (12%) | Score /5 | Rang PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude/Bedrock | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.22 | 1er |
| Mistral AI | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.12 | 2e |
| Azure DocAI | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.72 | 3e |
| AWS Textract | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.35 | 4e |
| Google DocAI | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.22 | 5e |
| Tesseract.js | 2 | 5 | 4 | 2 | 3.22 | 6e |
| Hybride | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.12 | 7e |

Observations cles :

Les OCR purs (Google, AWS, Azure) ne suffisent pas seuls pour l'extraction semantique de contrats d'assurance. Ils necessitent un LLM en aval.

Claude/Bedrock arrive 1er au scoring PM (qualite), Mistral 1er au scoring IT (simplicite/cout).

Tesseract.js seul est insuffisant pour un usage production.

## 5.3 Divergences inter-agents sur le choix technologique

| Agent | Recommandation | Argument principal |
| --- | --- | --- |
| IT Architect | Mistral AI (1er, 107/125) | Simplicite, cout, EU natif, pas de surpoids archi, 4-5j integration |
| Security Architect | Azure Document AI | Pas de prompt injection, deterministe, pas de risque hallucination LLM |
| Compliance Officer | OCR structure prefere | LLM = charge reglementaire AI Act + IDD plus lourde qu'un OCR deterministe |
| Underwriting Expert | Hybride Azure + LLM | Ni l'OCR ni le LLM seul ne suffit (extractibilite garanties 55-75%) |
| QA Expert | Google/Azure (81/100 testabilite) | Non-determinisme LLM problematique pour CI/CD, 223 cas de test requis |
| Decision Scientist | Architecture agnostique | Interface IExtractionService injectable, swap transparent de providers |
| PM (LEAD) | Scenario A : Mistral + Claude/Bedrock | Comprehension > OCR, bi-provider elimine le vendor lock-in, cout maitrise |

Synthese des divergences :

L'IT Architect privilegie la simplicite (Mistral seul). Le Security Architect privilegiait Azure pour son determinisme. La Compliance prefer un OCR classique (moins de charge reglementaire AI Act). Le QA Expert veut du deterministe pour les tests CI/CD. Le PM arbitre : le probleme est un probleme de COMPREHENSION, pas d'OCR. Seul un LLM comprend "franchise", "plafond", "garantie implicite". L'architecture bi-provider (Mistral principal + Claude/Bedrock fallback) concilie qualite et souverainete.

## 5.4 Recommandation PM : scenario retenu

SCENARIO A — Full LLM bi-provider : Mistral (principal) + Claude/Bedrock (fallback)

5 convictions produit :

L'extraction de contrats d'assurance est un probleme de COMPREHENSION, pas d'OCR.

La souverainete EU est un critere bloquant, pas un critere de confort (GPT-4V elimine).

La simplicite architecturale est un avantage pour une equipe contrainte (1 dev).

Le cout n'est pas discriminant a 500-5 000 pages/mois (ecart = 15-70 EUR/mois).

L'architecture bi-provider elimine le vendor lock-in (switch = 1 ligne de config).

Pourquoi Mistral en principal :

Societe francaise, serveurs Paris — souverainete EU maximale

Meilleur modele disponible pour le francais

Cout imbattable (15 EUR/mois pour 500 pages)

API compatible format OpenAI, pas de lock-in

Vision native via Pixtral pour scans/photos

Pourquoi Claude/Bedrock en fallback :

Meilleure comprehension documentaire du marche (1er au scoring PM)

EU via AWS Bedrock (Frankfurt)

Robustesse en fallback si Mistral indisponible ou insuffisant

## 5.5 Architecture cible

Pipeline d'extraction en 9 etapes :

1. L'utilisateur clique 'Ajouter un contrat' et selectionne un fichier (PDF, JPG, PNG, < 10 MB)

2. Upload vers Supabase Storage (bucket prive 'contracts', RLS par profile_id)

3. INSERT dans table contract_uploads (status: 'pending')

4. Webhook DB declenche une Netlify Background Function (timeout 15 min)

5. Detection du type de document : PDF natif (pdf-parse) vs scan/image (base64)

6. Appel API Mistral : Mistral Large (texte) ou Pixtral Large (image)

7. Validation du JSON retourne (schema Zod, coherence metier)

8. UPDATE contract_uploads (status: 'completed', extracted_data: JSONB)

9. Frontend affiche les resultats, l'utilisateur confirme ou corrige

| Composant technique | Detail |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 — upload drag & drop + poll/Realtime pour le statut |
| Storage | Supabase Storage (bucket prive) — RLS + validation MIME type + 10 MB max |
| Backend | Netlify Background Function (Node 18, ESM) — pas de SDK Mistral, simple fetch |
| Extraction texte | pdf-parse (PDF natif) — skip si OCR necessaire |
| Extraction image | Pixtral Large via API Mistral (vision native) |
| Fallback | Claude via AWS Bedrock (Frankfurt) si Mistral indisponible |
| Validation | Schema Zod strict — JSON invalide → status 'review' |
| DB | Table contract_uploads (JSONB extracted_data, confidence_score, audit trail) |
| Securite | Cle API Mistral en env Netlify, CSP inchangee, rate limit 10/jour/user |
| Adequation | Moteur TypeScript pur : computeAdequacy(diagnostic, extractedContracts) |

## 5.6 Roadmap extraction

| Phase | Periode | Scope | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : Saisie manuelle | T3 2026 | Wizard React, pas d'extraction. Construit le corpus de validation (50+ contrats). | Qualification IDD + DPIA validee |
| Phase 2 : PDF natifs via Mistral | T4 2026 | Upload PDF → Mistral Large → JSON structure → validation utilisateur | Precision >= 70% sur corpus Phase 1 |
| Phase 3 : Scans/photos via Vision | S1 2027 | Pixtral Large pour images + Claude Vision en fallback | Retour utilisateurs Phase 2 + budget autorise |

Budget API mensuel autorise : 50 EUR/mois (alerte a 100 EUR). A 500 pages/mois : ~15 EUR (Mistral), ~50 EUR (Claude/Bedrock fallback).

KPIs de succes extraction :

Precision extraction >= 70% (Phase 2 go/no-go)

Taux de correction utilisateur < 30% des champs

Temps d'extraction < 15 secondes par document

Taux d'echec (status 'failed') < 5%

Cout API < 0.05 EUR/page en regime de croisiere

# 6. Pre-requis avant lancement du developpement (Gates)

## Gate 0 : Validation marche (2 semaines)

Deployer CTA factice "Verifier ma couverture" sur ResultsPage

Mesurer le taux de clic pendant 4 semaines

Seuil GO : > 15% de taux de clic

## Gate 1 : Juridique & Conformite (4 semaines en parallele)

Qualification IDD par le service juridique Baloise Luxembourg

DPIA realisee et validee par le DPO

Disclaimer valide par Legal

Analyse des implications art. 9 RGPD (donnees de sante prevoyance)

## Gate 2 : Specification technique (2 semaines)

Referentiel des garanties normalisees valide par le metier

Schema DB finalise (migration SQL)

Pipeline OCR : choix du service, integration, tests de qualite

Maquettes UX validees (upload simple + resultats)

## Gate 3 : Developpement (8 semaines)

Pipeline upload : drag & drop + photo mobile → Supabase Storage prive

Pipeline extraction : OCR → parsing → normalisation → structure

Matching automatique : garanties extraites → referentiel normalise → quadrants

Moteur d'adequation : besoins diagnostiques vs couverture extraite

Page resultats adequation (synthese visuelle + detail)

Ecran de validation legere (l'utilisateur confirme ou corrige les donnees extraites)

Mise a jour delete_my_data / export_my_data + audit trail

Vue conseiller des contrats clients

## Gate 4 : Recette (2 semaines)

70 cas de test QA executes (0 bloquant ouvert)

Suite de non-regression existante 100% verte

RLS + Storage policies verifiees

Test de coherence scoring/adequation sur 5 profils types

Revue securite pre-prod

# 7. Estimation de charge

| Poste | Estimation | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 (CTA factice) | 2 jours dev + 4 sem. mesure | Peut demarrer immediatement |
| Gate 1 (Juridique) | 4 semaines | En parallele de Gate 0 |
| Gate 2 (Specs) | 2 semaines | Apres Gates 0+1 validees |
| Gate 3 (Dev) | 8 semaines | 1 dev (pipeline OCR = +2 sem. vs saisie manuelle) |
| Gate 4 (Recette) | 2 semaines | Chevauchement possible avec fin Gate 3 |
| TOTAL | ~12 semaines de dev | + 4 semaines validation marche en amont |

# 8. Risques residuels post-implementation

| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualite OCR insuffisante sur photos smartphone | Elevee | Majeur | Score de confiance + correction manuelle + message "prenez une photo nette" |
| Faux positif "couvert" sans connaitre franchises/exclusions | Moyenne | Critique | Disclaimer + statut "sous reserve" + formulation prudente |
| Requalification en "conseil" par le CAA | Faible | Bloquant | Qualification IDD prealable + disclaimer |
| Contrats anciens/scans illisibles | Elevee | Significatif | Detection qualite + message "document illisible, re-uploadez" |
| Frontaliers mal geres | Elevee | Significatif | Statut "non evaluable" pour garanties etrangeres |
| Desalignement scoring / adequation | Moyenne | Majeur | Moteur unique TypeScript + tests de coherence |
| Terminologie inter-assureurs non reconnue | Elevee | Significatif | Dictionnaire de mapping enrichi iterativement |
| Cout API OCR en production | Moyenne | Significatif | Budget mensuel + fallback Tesseract local si quota depasse |

# 9. Recommandation finale consolidee

GO CONDITIONNEL — approche en gates

Etape immediate (cette semaine) :

Deployer le CTA factice sur ResultsPage pour mesurer l'appetence

Lancer en parallele la qualification IDD avec le juridique Baloise

Decision finale apres 4 semaines :

Taux de clic CTA > 15% ET qualification IDD favorable → GO developpement

Taux de clic < 10% → reconsiderer la priorite

Qualification IDD = "conseil" → revoir le perimetre

Principes directeurs :

Simplicite maximale cote utilisateur : upload et c'est tout

Extraction automatique intelligente via LLM (Mistral principal + Claude/Bedrock fallback)

Validation legere : l'utilisateur confirme les donnees extraites en 1 clic

Adequation visuelle : couvert (vert) / partiel (ambre) / gap (rouge)

Disclaimer systematique : analyse indicative, pas un conseil

Decision technologique (benchmark) :

Scenario A retenu — Full LLM bi-provider (Mistral + Claude/Bedrock)

Provider principal : Mistral AI (souverainete EU, cout, qualite FR)

Provider fallback : Claude/Bedrock (qualite extraction, fiabilite)

Phase 2 conditionne a : precision >= 70% sur corpus Phase 1 + DPIA validee

Budget API autorise : 50 EUR/mois (alerte a 100 EUR)

La fonctionnalite a une forte valeur strategique (differenciation marche, conversion, donnees concurrentielles) mais les pre-requis reglementaires sont non negociables. L'approche en gates minimise le risque d'investissement inutile. La selection de Mistral + Claude/Bedrock concilie souverainete, qualite et simplicite architecturale.

# Annexe A : Standards du marche luxembourgeois

## AUTO (DRIVE)

| Garantie | Standard marche | Premium | Insuffisant |
| --- | --- | --- | --- |
| RC | Illimitee corporel (norme LU) | Idem | Pas de RC = illegal |
| Omnium | Vehicule < 5 ans = norme | Valeur a neuf 36 mois + protection bonus | Vehicule < 3 ans en RC seule |
| Franchise omnium | 250-500 EUR | 0-150 EUR | > 1 000 EUR |
| Assistance | Incluse en base | 24h, vehicule remplacement equivalent | Aucune |

## HABITATION (HOME)

| Garantie | Standard marche | Premium | Insuffisant |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital contenu | 20-50k EUR | > 75k EUR | < 15k EUR |
| RC VP | 2 500 000 EUR | 5 000 000 EUR+ | < 1 250 000 EUR ou absente |
| Franchise | 250-500 EUR | 150-250 EUR | > 1 000 EUR |
| Objets de valeur | Sous-limite 5-10k EUR | 25k EUR+ | Aucune |

## VOYAGE (TRAVEL)

| Garantie | Standard marche | Premium | Insuffisant |
| --- | --- | --- | --- |
| Frais medicaux | 150-300k EUR | > 500k EUR | < 50k EUR (carte bancaire) |
| Annulation | 2-5k EUR/voyage | > 10k EUR | < 1k EUR ou absente |
| Duree sejour | 90 jours | 180 jours | < 30 jours |

## PREVOYANCE (B-SAFE)

| Garantie | Standard marche | Premium | Insuffisant |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital deces | 50-100k EUR | > 200k EUR (2-3x revenu) | < 25k EUR |
| Invalidite permanente | 100-200k EUR | > 300k EUR avec doublement | < 50k EUR |
| Incapacite | 30-50 EUR/jour | > 75 EUR/jour, carence 0j | < 20 EUR/jour ou carence > 30j |

# Annexe B : Fichiers d'implementation cles

| Fichier | Action requise |
| --- | --- |
| src/shared/contracts/guarantees.ts | Creer — referentiel normalise NormalizedGuarantee |
| src/shared/contracts/adequacy-engine.ts | Creer — fonction pure computeAdequacy() |
| src/shared/contracts/ocr-service.ts | Creer — interface IOcrService + implementations |
| src/shared/scoring/engine.ts | Pas de modification — adequation = couche supplementaire |
| src/shared/scoring/rules.ts | Enrichir — recommandations contextualisees par contrat reel |
| src/lib/api/diagnostics.ts | Etendre — CRUD contrats + logAuditEvent nouvelles actions |
| src/pages/client/ResultsPage.tsx | CTA "Verifier ma couverture" (~ligne 142) |
| supabase/migrations/019_contracts.sql | Creer — tables + RLS + Storage + MAJ delete/export |
| log_audit_event() whitelist | Ajouter : contract_uploaded, contract_deleted, adequacy_computed |

# Annexe C : Protocole QA benchmark extraction (synthese)

Le QA Expert a produit un protocole de benchmark complet (223 cas de test) pour evaluer les solutions d'extraction. Synthese ci-dessous ; le protocole detaille est dans docs/BENCHMARK-EXTRACTION-PROTOCOLE-QA.md.

## Corpus de test requis (25 documents)

| Categorie | Nombre | Detail |
| --- | --- | --- |
| PDF natifs Baloise | 5 | DRIVE, HOME, TRAVEL, B-SAFE, multi-risques |
| PDF natifs concurrents | 5 | Foyer, La Luxembourgeoise, AXA LU, Lalux, autre |
| Scans 300 dpi | 5 | Noir/blanc + couleur + qualite variable |
| Photos smartphone | 5 | Conditions reelles (eclairage, angle, pli) |
| Documents adversariaux | 5 | Tronques, multi-pages, bilingues FR/DE, HEIC, corrompus |

## Structure des 223 cas de test

| Domaine | Cas de test | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Extraction brute (OCR) | 42 | Precision caracteres, tableaux, multi-colonnes, langues |
| Structuration semantique | 38 | Identification assureur, garanties, plafonds, franchises |
| Normalisation referentiel | 35 | Mapping terminologie inter-assureurs, synonymes, variantes |
| Anti-hallucination | 28 | HALL-T01 a HALL-T06 : donnees inventees, extrapolation abusive |
| Robustesse | 32 | Documents degrades, formats exotiques, timeout, erreurs API |
| Matching / adequation | 25 | Coherence extraction → referentiel → scoring adequation |
| Performance / cout | 23 | Latence, tokens, cout/page, scalabilite |

## Matrice de testabilite par solution

| Solution | Determinisme | Reproductibilite CI/CD | Score testabilite /100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Document AI | Eleve (OCR) | Excellente | 81 |
| Azure Doc Intelligence | Eleve (OCR) | Excellente | 81 |
| AWS Textract | Eleve (OCR) | Bonne | 76 |
| Mistral AI | Faible (LLM) | Moyenne (non-deterministe) | 65 |
| Claude/Bedrock | Faible (LLM) | Moyenne | 63 |
| Tesseract.js | Eleve (local) | Excellente | 72 |

Recommandation QA : Le non-determinisme des LLM est le principal defi qualite. Le protocole prevoit un systeme de golden tests sur corpus annote + tests de regression nightly + monitoring de la derive de qualite dans le temps. Les tests anti-hallucination (HALL-T01 a T06) sont critiques.

Document genere a partir de l'analyse collegiale de 14 agents specialises :
Product Manager, IT Architect, Security Architect, Decision Scientist, Compliance Officer, Legal Counsel, Risk Manager, Internal Audit, Actuaire Senior, Process Architect, Art Director, Sales Architect, Underwriting Expert, QA Expert.